# Fiche d'itération 2
Cette itération porte sur la fin du cas d'utilisation « gestion des éléments » et le « gestion de abonnés ».

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin / réelle	Bilan
Samir Azzag	Création du dossier de conception	15/10	22/10
Éloi Perdereau	Classes métier du CU « gestion des abonnés »	16/10	16/10	16/10
Grégory Rolland	Diagramme des cas d'utilisations	16/10	17/10
Éloi Perdereau	Diagrammes de classes métier pour les deux CU	16/10	17/10
Linda Faure	Diagrammes de séquences pour les deux CU	16/10	20/10
Samir Azzag	Diagramme d'activité pour le CU « gestion des abonnés »	16/10	20/10
Samir Azzag	Architecture de l'application	16/10	22/10
Linda Faure / Grégory Rolland	Diagramme de classes conception du CU « gestion des abonnés »	16/10	22/10
Samir Azzag	Interface graphique (Maquette)	16/10	20/10
Grégory Rolland	Intégration de l'interface graphique avec le contrôleur	20/10	22/10
Linda Faure	Tests	21/10	22/10