## Compte Rendu de la réunion 2 interne du 16/10

Personnes présentes :
- Équipe ELOG
  - M. Samir AZZAG
  - Mme Linda FAURE
  - M. Éloi PERDEREAU
  - M. Grégory ROLLAND
- Directeur de Projet
  - M. Olivier MICHALON
Personnes absentes :
- Équipe ELOG
  - M. Oualid NAJI (cause médicale)

L'approbation du compte-rendu de la réunion externe du 16/10 n'a pas été abordée,
#### Itération 1
- Le dossier de conception n'a pas été réalisé.
- Seul le code et la fiche d'itération 2 ont été transmis. Cependant, le code n'ayant pas de fichier .pro, n'a pas été validé.
- Il a été demandé de réaliser au plus vite une maquette de l'application afin de pouvoir présenter un support visuel au client.
- Tout le travail non effectué dans l'itération 1 devra être intégré dans la fiche d'itération 2.
- Le diagramme d'activité et le diagramme de classes conception ont été approuvés.
- Une charte de développement a également été rédigée.
#### Itération 2
- L'itération 2 intégrera en plus de la gestion des éléments, celle des abonnés.
- La partie interface graphique de l’itération 1 devra être remis avant lundi.
- L’interface graphique devra être réalisée avec QtCreator.
- Le dossier de conception devra contenir les points suivants :
  - Introduction
  - Analyse technique
  - Analyse fonctionnelle
  - Une partie réalisation et implémentation contenant l’essentiel du code
  - Une partie de tests
  - Un bilan
### Divers
Arrivée dans l'équipe ELOG, de Mr Samir AZZAG.
Absence de Mr Oualid NAJI pour raison médicale.
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 23 octobre.